《验收测试计划书》

1. 引言

1.1 测试目的

为验证WeaveDoc智能文档处理系统是否满足《需求规格说明书》（SRS-2026-V1.0）中定义的全部功能性与非功能性需求，确保系统在实际应用场景下的稳定性、可靠性与易用性，特制定本验收测试计划。通过系统化的测试执行，量化评估系统对高校学术文档处理场景的适配能力，为最终交付与发布提供客观依据。

1.2 测试范围

本测试覆盖系统核心功能模块与非功能指标，具体包括：1. 文档格式转换模块：MD与Word/PDF双向导出功能（FR-01/FR-02）；2. 学术规范处理模块：引文格式自动排版（CON-01）、公式OCR识别（FR-03）；3. 离线功能模块：断网环境下的文档编辑与本地模型推理（NFR-03）；4. 性能指标：打字延迟（<30ms）、大文档加载速度（<5s）、模型推理效率（≥2tokens/s）。注：不包含第三方插件集成测试及硬件兼容性测试。

1.3 测试环境

1. 硬件环境：测试终端：Intel i7-12700H/32GB RAM/1TB SSD，分辨率1920×1080。

2. 软件环境：操作系统：Windows 11 专业版（22H2），主流Linux发行版（Ubuntu 24.04-LTS,Debian,Fedora,ArchLinux）；浏览器：Chrome 118.0、Edge 117.0；测试工具：JMeter 5.6（性能测试）、Selenium 4.12（自动化测试）、Charles 4.6（网络监控）。

3. 数据环境：测试数据集：包含50份真实高校学术文档（含复杂公式/图表/引文）；配置文件：覆盖10所目标高校的AFD格式配置（JSON）。

1.4 测试人员分工

1. 测试负责人（1人，张启涵）：统筹测试计划执行，审核测试报告，协调资源；

2. 自动化测试工程师（5人，小组成员对自己所在模块分别开发相应自动化脚本）

4. 性能测试工程师（张启涵、谭博友）：设计性能测试场景，采集性能数据；

2. 功能性需求验收测试用例

| 用例 ID | 对应需求 ID | 测试场景 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-FR01-01 | FR-01 | 包含复杂数学公式的 MD 文档导出 Word | 1. 系统已加载目标高校的 AFD (JSON) 配置文件。 2. MD 文档内包含多行复杂的数学公式块。 | 1. 打开包含公式的目标 MD 文档。 2. 点击“导出”按钮并选择目标 AFD 模板。 3. 选择导出格式为 Word docx 格式。 4. 使用 Word 软件打开生成的文档。 | 1. 成功生成 Word 文件。 2. 文档整体排版符合 AFD 配置规范。 3. 所有数学公式均精准渲染为可编辑的公式对象，无乱码、不丢失。 | [待执行] | [待定] |
| TC-FR02-01 | FR-02 | 完全断网状态下的本地 PDF 问答 | 1. 系统处于物理断网状态（禁用网卡/拔掉网线）。 2. 本地大模型和目标 PDF 向量库已成功加载入内存。 | 1. 在阅读器中打开已解析的 PDF 文件。 2. 在 AI 问答对话框中输入与 PDF 内容直接相关的问题。 3. 提交问题并观察响应。 | 1. 系统正常处理请求，不报错网络异常。 2. 回答内容准确基于 PDF 文本。 3. 回答中包含正确的 PDF 来源引用（如页码或高亮段落）。 | [待执行] | [待定] |
| TC-FR03-01 | FR-03, FR-06, CON-01 | 动态重排段落后的参考文献自动编号更新 | 1. 系统已连接本地 Zotero Better BibTeX 服务。 2. MD 文档中已插入多个文献引用标记（如引文 A 和引文 B）。 | 1. 在 MD 编辑器中，将包含引文 B 的段落剪切，并粘贴到包含引文 A 的段落之前。 2. 观察文中引用编号及文末参考文献列表的变化。 | 1. 文中的引用编号自动实时更新（原引文 B 变为 [1]，原引文 A 变为 [2]）。 2. 文末参考文献列表同步重排。 3. 著录项完整符合 GB/T 7714 规范（包含卷、期、页码等）。 | [待执行] | [待定] |
| TC-FR04-01 | FR-04 | 跨视图的文档锚点联动插入 | 1. 系统处于左侧 PDF、右侧 MD 编辑器的双屏分栏模式。 2. 光标停留在 MD 编辑器的指定输入位置。 | 1. 在左侧 PDF 视图中，使用鼠标点击一张图表或某一段落文本。 2. 观察右侧 MD 编辑器光标处的变化。 | 1. MD 编辑器光标位置自动插入对应 PDF 对象的引用锚点（如 [图1-1] 或页码链接）。 2. 点击插入的锚点可反向跳转至 PDF 对应位置。 | [待执行] | [待定] |
| TC-FR05-01 | FR-05 | 自动快照生成与历史版本回滚 | 1. 系统开启自动保存功能。 2. 准备一份至少包含 1000 字的测试文稿。 | 1. 在文稿中进行大量删改（超过字数阈值）或等待系统运行超过 5 分钟。 2. 打开版本时间轴面板，找到最近一次快照。 3. 点击“回滚到此版本”按钮。 | 1. 时间轴正确生成并显示历史快照卡片。 2. 回滚后，编辑器内的文本准确恢复至快照记录的状态，无数据丢失。 | [待执行] | [待定] |
| TC-FR07-01 | FR-07 | PDF 复杂数学公式 OCR 提取 | 1. 打开包含印刷体复杂数学公式（包含微积分、矩阵等）的 PDF 文件。 2. 离线 OCR 模型已加载。 | 1. 点击工具栏的“公式提取”工具。 2. 在 PDF 视图中框选目标数学公式区域。 3. 在弹出的识别结果气泡中点击“复制为 LaTeX”。 4. 在外部文本编辑器中粘贴。 | 1. 成功识别图像并转换为对应的 LaTeX 代码。 2. 粘贴出的代码逻辑正确，可通过标准的 LaTeX 渲染器还原原公式。 | [待执行] | [待定] |

3. 非功能性需求验收方案与标准

3.1. 性能需求验收方案

验收目标：确保系统在极限负载和标准硬件下，依然保持流畅的用户体验和高效的 AI 推理能力。

推荐工具：系统自带性能监视器 (PerfMon/Activity Monitor)、自动化击键脚本 (如 AutoHotkey/AppleScript)、大模型测试脚本、秒表。

| 测试项 | 验收指标 (Criteria) | 验收方法与执行步骤 |
| --- | --- | --- |
| 长文编辑延迟 | 10,000字以上文档，打字从按键到屏幕渲染延迟 < 30ms。 | 1. 导入一份 1.5 万字的包含公式的 MD 文档。 2. 运行高频击键模拟脚本（每秒 10-15 键）。 3. 开启屏幕高帧率录制或系统级 UI 渲染耗时监控，统计 P99 延迟数据是否达标。 |
| 系统冷启动 | 双击应用图标到主界面完全加载完毕 < 5s。 | 1. 确保系统内存无应用残留缓存（重启测试机）。 2. 双击应用图标，同时使用脚本记录进程启动时间至首屏 DOM 渲染完成时间，循环测试 5 次取平均值。 |
| 本地AI推理 | 16GB RAM 环境下，本地大模型生成速度 ≥ 2 tokens/s。 | 1. 在配置为 16GB 内存的标准测试机上运行系统。 2. 加载本地 PDF 并触发 RAG 问答。 3. 记录模型开始输出首字到输出结束的总耗时与生成的 Token 总数，计算速率。 |

3.2. 安全性需求验收方案

验收目标：严格验证系统的“本地化”承诺，确保用户学术资产（文档、PDF、API 密钥等）的绝对数据隐私。

推荐工具：网络抓包工具 (Wireshark / Fiddler / Charles)、防火墙监控软件 (GlassWire)。

| 测试项 | 验收指标 (Criteria) | 验收方法与执行步骤 |
| --- | --- | --- |
| 本地数据零外泄 | 软件运行全生命周期内，无任何未经授权的业务数据网络上传。 | 1. 在测试机上安装并启动 Wireshark 等抓包工具。 2. 正常使用系统：导入 PDF、编辑长文、使用 OCR 提取公式、使用本地大模型问答。 3. 检查抓包日志，除必要的更新检查（若有）外，确认没有任何包含文档文本、图片或数据的外部 HTTP/TCP 请求。 |
| 本地依赖隔绝 | 即使切断特定域名的访问，本地服务依然可用。 | 1. 在 host 文件中屏蔽所有外部大模型或常见云服务的域名。 2. 运行系统核心功能，确认系统不因外部 API 阻断而崩溃或报错。 |

3.3. 可靠性需求验收方案

验收目标：验证系统在极端环境（断网、断电、异常退出）下的鲁棒性和数据保全能力。

推荐工具：虚拟机 (用于模拟断电/崩溃)、网络节流阀 (Network Link Conditioner)。

| 测试项 | 验收指标 (Criteria) | 验收方法与执行步骤 |
| --- | --- | --- |
| 100% 离线高可用 | 物理断网下，排版导出、RAG、OCR等核心功能 100% 可用。 | 1. 拔掉测试机网线并禁用 Wi-Fi 适配器。 2. 执行核心功能全量回归测试用例（FR-01 至 FR-07）。 3. 验收标准为：无任何“网络连接失败”的阻断性弹窗，所有本地大模型与导出引擎正常工作。 |
| 极端环境数据防丢 | 异常关闭时，文档快照数据丢失率 < 0.1%。 | 1. 打开文档输入新内容，触发系统每 5 分钟的自动保存机制。 2. 在保存过程中（或保存后立即）通过任务管理器强制杀掉进程 (Kill Process) 或模拟强制断电。 3. 重新启动系统，检查能否通过历史快照完整恢复崩溃前的数据。 |

3.4. 易用性需求验收方案

验收目标：确保软件符合“极简UI”设计理念，降低科研人员的认知负荷与操作成本。

推荐工具：可用性走查表 (Cognitive Walkthrough)、屏幕录制。

| 测试项 | 验收指标 (Criteria) | 验收方法与执行步骤 |
| --- | --- | --- |
| 操作链路复杂度 | 核心业务路径（导出、问答、公式提取）鼠标点击次数 ≤ 3 次。 | 1. 设定典型任务（如：将当前 MD 导出为清华大学格式 Word）。 2. 从主界面起算，记录完成该任务所必须的点击步数（例如：点击导出 -> 选择格式 -> 确认，共 3 步）。 3. 超过 3 步则判定该交互设计不达标。 |
| 系统状态可见性 | 耗时 > 1 秒的操作必须有明确的状态反馈。 | 1. 触发大型 PDF 文件的首次向量化（Embedding）操作。 2. 观察界面：必须弹出清晰的进度条或 Loading 动画，并且提供“后台运行”或“取消”选项，防止界面假死引发用户焦虑。 |

3.5. 兼容性需求验收方案

验收目标：验证系统在不同操作系统、不同硬件架构及外部依赖软件（Zotero）版本上的表现一致性。

推荐工具：跨平台真机矩阵、Zotero 多版本安装包。

| 测试项 | 验收指标 (Criteria) | 验收方法与执行步骤 |
| --- | --- | --- |
| 跨 OS 平台运行 | 在 Win 10/11 及 macOS 12+ 上 UI 渲染正常，核心功能一致。 | 1. 准备测试真机：Windows 10 (x64), Windows 11 (ARM), macOS (Intel), macOS (Apple Silicon M系列)。 2. 安装系统并执行核心功能冒烟测试。 3. 重点检查：快捷键绑定（Ctrl vs Cmd）是否正确映射，UI 字体是否因系统差异出现错位。 |
| Zotero 生态兼容 | 完美兼容 Zotero v6 和 v7 的 Better BibTeX 插件。 | 1. 在测试机 A 部署 Zotero v6 + 对应版 BBT，测试机 B 部署 Zotero v7 + 对应版 BBT。 2. 在系统中触发文档引用的动态重排与参考文献列表更新。 3. 验证系统能否正确解析两个版本的 JSON/API 数据，确保格式与内容无差别。 |

4. 验收通过准则

4.1 需求覆盖率要求

核心准则：为确保系统核心需求（P0 & P1）得到 100% 验证，避免漏测，本系统采用需求跟踪矩阵进行双向追溯。

正向追溯：从《需求规格说明书》出发，确保每一个功能需求（FR）与非功能需求（NFR/CON）都至少有一个与之对应的测试用例（TC）或验收方案（AC）。

逆向追溯：从测试用例出发，确保每一个设计的用例都必须归属于某一个明确的业务需求，剔除无效测试。

需求跟踪矩阵

| 需求 ID | 需求名称 | 需求类型 | 优先级 | 归属模块 / 质量属性维度 | 对应测试用例 / 验收方案设计环节 | 覆盖状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | AFD 样式转换 | 功能需求 | P0 (Must) | 模块一：文档排版与导出 | • TC-FR01-01 (核心功能验证) • 可靠性验收 (完全断网测试) | 100% 已覆盖 |
| FR-02 | 离线 RAG 问答 | 功能需求 | P0 (Must) | 模块二：离线AI与辅助 | • TC-FR02-01 (核心功能验证) • 安全性验收 (验证本地断网抓包) | 100% 已覆盖 |
| FR-03 | 动态引文重构 | 功能需求 | P1 (Should) | 模块三：文献与版本管理 | • TC-FR03-01 (组合场景验证) | 100% 已覆盖 |
| FR-04 | 双屏锚点联动 | 功能需求 | P1 (Should) | 模块二：离线AI与辅助 | • TC-FR04-01 (核心交互验证) | 100% 已覆盖 |
| FR-05 | 版本快照回滚 | 功能需求 | P2 (Could) | 模块三：文献与版本管理 | • TC-FR05-01 (核心功能验证) • 可靠性验收 (极端环境断电防丢测试) | 100% 已覆盖 |
| FR-06 | Zotero 数据联动 | 功能需求 | P1 (Should) | 模块三：文献与版本管理 | • TC-FR03-01 (前置依赖数据验证) • 兼容性验收 (Zotero v6/v7 兼容测试) | 100% 已覆盖 |
| FR-07 | PDF 公式提取 | 功能需求 | P1 (Should) | 模块二：离线AI与辅助 | • TC-FR07-01 (核心功能验证) • 安全性验收 (OCR数据防外传验证) | 100% 已覆盖 |
| NFR-01 | 极简UI 响应 | 非功能需求 | P0 (Must) | 性能需求 / 易用性需求 | • 性能验收：长文编辑延迟 (<30ms) • 易用性验收：操作链路复杂度 (≤3次点击) | 100% 已覆盖 |
| NFR-02 | AI推理与启动性能 | 非功能需求 | P0 (Must) | 性能需求 | • 性能验收：系统冷启动 (<5s) • 性能验收：本地AI推理 (≥2 tokens/s) | 100% 已覆盖 |
| NFR-03 | 离线运行一致性 | 非功能需求 | P0 (Must) | 可靠性需求 / 安全性需求 | • 可靠性验收：100%离线高可用回归测试 • 安全性验收：本地依赖完全隔绝测试 | 100% 已覆盖 |
| CON-01 | 著录完整性 | 业务约束 | P0 (Must) | 业务规范 (GB/T 7714) | • TC-FR03-01 (引文重构结果输出断言) | 100% 已覆盖 |

注：在实际项目执行中，此表需在测试设计评审阶段由产品经理和测试负责人共同签字确认，任何未达到 100% 覆盖的 P0/P1 需求均不得进入测试执行阶段。

4.2 测试执行结果准则

在测试执行阶段，测试人员需根据实际系统表现与预期结果的对比，对每个测试用例标记明确的状态。准则如下：

| 状态标识 | 英文简称 | 状态判定准则说明 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | Pass | 实际运行结果与测试用例中的“预期结果”完全一致。性能指标与功能表现均达标。 |
| 失败 | Fail | 实际运行结果与“预期结果”存在差异，功能未实现、报错崩溃，或性能/响应时间未达到量化指标。需立即提交 Bug 单。 |
| 阻塞 | Blocked | 因系统前置缺陷、环境故障或依赖服务不可用，导致当前用例无法执行。（例如：本地大模型无法加载，导致 RAG 测试被阻塞）。 |
| 未执行 | Not Run | 用例尚在计划队列中，还未进行测试。 |
| 略有偏差 | Warning | 核心功能通过，但存在轻微的 UI 错位、非主干流程的提示语语病，但不影响用户完成闭环任务。 |

4.3 缺陷处理与通过判定

4.3.1 缺陷严重级别划分

当测试结果判定为“失败”时，需根据缺陷对系统的破坏程度进行定级，以便研发团队进行优先级修复：

致命 (Fatal - S0)：系统核心功能完全瘫痪。例如：文档数据丢失且无法回滚（破坏 FR-05）、强制退出、完全断网下应用直接崩溃（破坏 NFR-03）。

严重 (Serious - S1)：核心业务流受阻，且无替代方案。例如：导出 Word/PDF 乱码（破坏 FR-01）、引文序号排序严重错乱且不符合 GB/T 7714（破坏 CON-01）。

一般 (Minor - S2)：非核心功能异常，或性能指标略微不达标。例如：打字延迟偶尔超过 30ms、某些生僻的 LaTeX 公式 OCR 识别率低。

轻微 (Trivial - S3)：UI 瑕疵、错别字、颜色偏差等不影响业务逻辑的视觉问题。

4.3.2 最终发布通过判定准则

系统的最终验收与发布（上线），必须同时满足以下全部条件（一票否决制）：

执行率要求：P0 与 P1 级别的所有测试用例执行率必须达到 100%。

缺陷修复要求：

致命 (S0) 和严重 (S1) 缺陷：必须 100% 修复，遗留数量为 0。

一般 (S2) 缺陷：遗留数量必须 ≤ 3 个，且已知遗留缺陷必须有明确的后期修复计划与规避说明。

轻微 (S3) 缺陷：遗留比例不得超过总用例数的 5%。

特定红线要求：

“完全断网环境下的功能可用性”必须通过二次回归验证，严禁任何形式的隐式联网报错。

性能验收报告必须由架构师签字，确认本地模型推理（≥ 2 tokens/s）与打字延迟（< 30ms）符合 NFR 准则。