# WeaveDoc 前端集成任务清单

分支：refactor/frontend-shell 目标：将 Rag、Markdown 编辑器、Converter 三个后端模块接入 App Shell 前端界面 日期：2026-06-12 进度（2026-06-14 更新）：工作线 0–4 全部实现并编译通过。仅余 0.3.4（WorkspaceSidebar 翻页/缩放对接 PDF）、3.5 引文校验（后端缺口）、Converter 端到端测试等待办。

## 现状概览

| 模块 | 后端状态 | 前端状态 | 阻塞点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Markdown 编辑器 | NativeMarkdownEditorControl + PreviewWebViewControl 已可用 | 编辑区已嵌入 EditorWorkspace，但打开/保存/新建按钮全部禁用 | 按钮未绑定，缺少 NewAsync() 方法 |
| Converter | DocumentConversionEngine + ConfigManager 完整可用 | ConvertTab、TemplateTab 两个 UserControl 已写好，但未出现在 MainWindow 中 | 服务实例创建了但没传下去 |
| RAG | LocalAiService 完整可用（问答/语料管理/检索调试） | RagTabViewModel 已写好，但没有对应的 View，AI 面板三个 Tab 全是空占位 | LocalAiService 未在启动时创建 |

### 服务管线断裂

Program.cs 创建了 ConfigManager 和 DocumentConversionEngine → 传给 App → 传给 MainWindow 构造函数 → 但 MainWindow 第 33 行直接 new AppShellViewModel() 丢弃了这两个参数，所有子控件拿不到服务。

## 工作线总览

工作线 0：Shell 布局修正（P0-，必须最先完成）
    │
    ↓
工作线 1：服务管线（P0，其他线都依赖它）
    │
    ├─→ 工作线 2：Markdown 编辑器（打开→编辑→保存→导出）
    ├─→ 工作线 3：Converter 接入（左侧栏改造 + 转换/模板面板嵌入）
    └─→ 工作线 4：RAG 接入（AI 面板三个 Tab 接活）

工作线 0 → 1 必须顺序执行；工作线 2 / 3 / 4 互不依赖，可以并行推进。

## 工作线 0：Shell 布局修正

优先级：P0-（在工作线 1 之前完成，修正已有的布局设计问题，避免后续在错误结构上堆功能） 涉及文件：MainWindow.axaml、MainWindow.axaml.cs、EditorWorkspace.axaml、AiAssistantPanel.axaml 状态：✅ 0.1–0.4 已实现并编译通过（0.3.4 按计划推迟到工作线 2/3）；建议运行 GUI 做最终手动验收。

### 0.1 删除 Command Bar 中多余的「打开PDF」段落

当前 Command Bar 中「文件」区已有「打开」按钮，「PDF」区又单独放了一个「打开PDF」按钮，功能重复。

- MainWindow.axaml：删除 OpenPdfShellButton（Column 8）及其前后的标签 TextBlock "PDF"（Column 7）和分隔线 Border（Column 9）

- 相应缩减 Command Bar 的 Grid.ColumnDefinitions（20 列 → 17 列）

- 调整后续列的 Grid.Column 索引（辅助区、设置、搜索、主题等按钮依次前移）

### 0.2 统一「打开」按钮，支持 .md 和 .pdf 双路由

- MainWindow.axaml：OpenShellDocumentButton 的 IsEnabled 改为 True，并绑定 Click="OnOpenDocumentClick"

- MainWindow.axaml.cs：实现 OnOpenDocumentClick / OpenDocumentAsync

  - 文件选择器同时接受 *.md 和 *.pdf（FileTypeFilter 包含两种）

  - 根据扩展名路由：

    - .md → 调用 DocumentWorkspace.OpenAsync() → 中间编辑区加载

    - .pdf → 调用 PdfWorkspace.ShowPdfAsync() → 左侧栏显示（见 0.3）

- MainWindow.axaml.cs：删除独立的 OnOpenPdfClick 和 OpenPdfFileAsync 方法（及 _temporaryPdfFilePath 字段），逻辑合并到统一打开流程中；临时文件清理交由 PdfWorkspace 自管

### 0.3 PDF 查看器从中间编辑区移到左侧栏

当前 PdfWorkspace 作为覆盖层嵌在 EditorWorkspace.axaml 的 Grid.Row="2" 中，打开 PDF 会遮住 Markdown 编辑区，语义混乱。

0.3.1 从 EditorWorkspace 中移除 PdfWorkspace

- EditorWorkspace.axaml：删除 <views:PdfWorkspace> 元素（约第 203-206 行）

- EditorWorkspace.axaml.cs：移除与 PdfWorkspace 相关的引用（如有）—— 经核查无相关引用，无需改动

0.3.2 将 PdfWorkspace 移入 MainWindow 左侧栏

- MainWindow.axaml：将 Column 0 从单独的 WorkspaceSidebar 改为容器（如 Grid），内含：

- <Grid Grid.Column="0">
    <views:WorkspaceSidebar />                      <!-- 文档预览，默认显示 -->
    <views:PdfWorkspace IsVisible="{Binding IsPdfWorkspaceVisible}" />  <!-- PDF 模式覆盖 -->
</Grid>

- PDF 打开时：左侧栏显示 PdfWorkspace，隐藏 WorkspaceSidebar

- PDF 关闭时（ClosePdfMode）：恢复显示 WorkspaceSidebar，隐藏 PdfWorkspace

- AppShellViewModel 计算属性控制两侧可见性 —— 实际复用既有 IsMarkdownWorkspaceVisible / IsPdfWorkspaceVisible（与建议的 IsSidebarDocumentViewVisible / IsSidebarPdfViewVisible 功能等价，未新增冗余别名）：

  - WorkspaceSidebar.IsVisible = IsMarkdownWorkspaceVisible（非 PDF 时 true）

  - PdfWorkspace.IsVisible = IsPdfWorkspaceVisible（PDF 时 true）

0.3.3 调整 PdfWorkspace 事件订阅

- MainWindow.axaml.cs：OnMainWindowLoaded 中 pdfWorkspace 的查找路径从 EditorWorkspaceControl.FindControl 改为直接引用 MainWindow Column 0 中的 PdfWorkspace 实例（x:Name="PdfWorkspaceControl"）

- PdfWorkspace.axaml.cs：确认 OpenPdfRequested 事件仍然能正确触发（无需改动）

0.3.4 WorkspaceSidebar 的翻页/缩放控件对接 PDF

- 后续任务（可在工作线 2/3 中完成）：将 WorkspaceSidebar 中已有的翻页按钮（DocumentPreviousPageButton / DocumentNextPageButton）和缩放按钮（DocumentZoomOutButton / DocumentZoomInButton）绑定到 PdfViewerControl 的命令，使它们在 PDF 模式下生效

### 0.4 AI 面板非问答 Tab 隐藏底部输入框

当前 AiAssistantPanel.axaml 的 Row 3（输入框 + 发送/清空按钮）是面板级别的，无论选「问答」「文献」「快照」都显示。输入框只有问答场景有意义。

- AiAssistantPanel.axaml：Row 3 的 Border 添加 IsVisible="{Binding IsAiChatTabSelected}"（IsAiChatTabSelected 已存在于 AppShellViewModel）

- 后续接入 RAG（工作线 4）时，每个 Tab 自带操作区（问答有输入框，文献有添加/删除按钮，快照只读），届时 Row 3 可完全移除 —— 工作线 4 已完成，面板级共享输入框已移除，三个 Tab 各自带操作区

### 计划外修复（本次随工作线 0 顺带完成）

验收工作线 0 时发现并修复的两个 Markdown 预览渲染缺陷（不在原清单内）：

- GFM 表格渲染 —— MarkdigMarkdownRenderService 的手写 AST 渲染器缺少 Table 分支，表格被当成段落平铺；已补 <table>/<thead>/<tbody>/<tr>/<th>/<td> 渲染 + 列对齐（预览 CSS 早已就绪）。新增测试 RenderPreviewHtml_PipeTable_RendersTableHtml。

- 数学公式渲染（$…$ / $$…$$） —— RelaxedMathInlineParser 三处缺陷已修：① 公式内容切片丢最后一字（end - openDollars → +1）；② 同行相邻公式必须加空格（去掉 pc == match 限制）；③ 单行 $$…$$ 现按 display 渲染。新增 4 个回归测试。

优先级：P0（必须先完成，否则后续工作线全部无法运行） 涉及文件：Program.cs、App.axaml.cs、MainWindow.axaml.cs、AppShellViewModel.cs 状态：✅ 1.1–1.5 已实现并编译通过，0 个新增测试回归。

### 1.1 Program.cs 中创建 LocalAiService

- 在 Program.Main() 中创建 RagOptions 实例（默认配置）—— LocalAiService 内部通过 RagOptions.LoadFromEnvironment() 读取，无需显式传入

- 创建 CloudApiSettings 实例（默认配置，后续可在设置界面修改）—— LocalAiService 内部通过 CloudApiSettings.Load() 读取，RagTabViewModel 保留独立的 CloudApiSettings 用于 UI 绑定和同步

- 创建 LocalAiService 实例

- 将 LocalAiService 传入 BuildAvaloniaApp（新增第三个参数）

### 1.2 服务实例向下传递

- App 构造函数新增 LocalAiService 参数，存为字段

- MainWindow 构造函数新增 LocalAiService 参数

- AppShellViewModel 构造函数新增参数，接收三个服务并暴露为属性：

  - ConfigManager（Converter 用）

  - DocumentConversionEngine（Converter 用）

  - LocalAiService（RAG 用）

- 保留无参构造函数作为设计时回退（调用 AppShellViewModel(workspace, null, null, null)）

### 1.3 RagTabViewModel 获得服务引用

- AppShellViewModel 创建并持有 RagTabViewModel 实例（仅当 LocalAiService 非 null 时）

- RagTabViewModel 构造时接收 LocalAiService（构造器注入，不再内部 new()）

- 暴露 RagTabViewModel 为公共属性，供 AI 面板 View 绑定

### 1.4 Converter 子控件获得服务引用

- ☒ AppShellViewModel 暴露 ConfigManager 和 ConversionEngine 属性

- ☒ MainWindow.OnMainWindowLoaded 中新增 InjectConverterServices() 方法，通过 FindControl 查找 ConvertTabControl / TemplateTabControl 并调用 SetServices / SetConfigManager

- 注：ConvertTab / TemplateTab 尚未嵌入可视化树（属工作线 3 P1），注入管线已就绪，待嵌入后自动生效

### 1.5 资源清理

- AppShellViewModel 实现 IDisposable，Dispose() 中释放 RagTabViewModel

- RagTabViewModel.Dispose() 不再释放注入的 LocalAiService（遵循”谁创建谁释放”原则）

- MainWindow.OnClosed 中按序调用 _viewModel.Dispose() 和 _aiService?.Dispose()

- ConfigManager 和 DocumentConversionEngine 未实现 IDisposable，其 SQLite 连接由连接池管理，无需显式释放

## 工作线 2：Markdown 编辑器完整流程

优先级：P1 涉及文件：MainWindow.axaml、MainWindow.axaml.cs、EditorWorkspace.axaml、DocumentWorkspaceViewModel.cs、AppShellViewModel.cs

### 2.1 文件打开

- MainWindow.axaml：OpenShellDocumentButton 的 IsEnabled 改为 True，绑定 Click 事件

- MainWindow.axaml.cs：实现 OnOpenDocumentClick —— 调用 StorageProvider.OpenFilePickerAsync（过滤 *.md）

- 将选中文件路径传给 DocumentWorkspace.OpenAsync()

- 验证：打开后编辑器自动加载内容（EditorWorkspace.SyncDocumentSnapshotToEditor 已有此逻辑）

### 2.2 文件保存

- MainWindow.axaml：SaveShellDocumentButton 的 IsEnabled 绑定到 DocumentWorkspace.CanSave

- MainWindow.axaml.cs：实现 OnSaveDocumentClick —— 调用 DocumentWorkspace.SaveAsync()；新建文档无路径时自动弹「另存为」

- EditorWorkspace.axaml.cs：保存前先调用 SyncEditorContentToWorkspace() 将编辑器内容同步回 ViewModel（已改为 public）

- DocumentWorkspaceViewModel：新增 SaveAsAsync(filePath) 方法，支持另存为流程

### 2.3 新建文件

- DocumentWorkspaceViewModel 新增 NewAsync() 方法：清空 Content、CurrentFilePath，设置 HasDocument = true，IsDirty = false，DisplayName = "未命名文档"

- MainWindow.axaml：NewShellDocumentButton 的 IsEnabled 改为 True，绑定 Click="OnNewDocumentClick"

- MainWindow.axaml.cs：实现 OnNewDocumentClick —— 调用 DocumentWorkspace.NewAsync()

### 2.4 编辑器内工具栏按钮打通

- EditorWorkspace.axaml：移除 OpenDocumentButton / SaveDocumentButton（与 Command Bar 重复，避免用户混淆）

- 决定：编辑器内不再放「打开/保存」，统一由 Command Bar 操作

### 2.5 导出（与 Converter 联动）

- MainWindow.axaml：ExportShellDocumentButton 的 IsEnabled 绑定到 DocumentWorkspace.HasDocument，绑定 Click="OnExportDocumentClick"

- MainWindow.axaml.cs：实现 OnExportDocumentClick —— 当前实现为「另存为」（弹 Save As 对话框）；待 Converter 接入后可改为切换到 Converter Tab 并自动填充文件路径

- 可选：如果 DocumentWorkspace.CurrentFilePath 非空，自动填充到导出入口 —— 工作线 3 改为对话框方案后，OnExportDocumentClick 已把 workspace.CurrentFilePath 作为 sourcePath 传入 ExportDialog（原计划的 ConvertTab.MdPathBox 随 ConvertTab 一并移除）

## 工作线 3：Converter 接入

优先级：P1 涉及文件：ExportDialog.axaml(.cs)（新建）、SettingsDialog.axaml(.cs)（新建）、MainWindow.axaml(.cs) 状态：✅ 已按界面设计 demo 重新实现（对话框方案），编译通过，0 个新增回归。

方案修正说明：初版曾把 Converter 做成左侧栏的「文档/转换/模板」Tab，但这违背了 doc/软件设计/界面设计_demo/app/page.tsx 的设计——demo 里左侧栏是纯文档/PDF 预览区（无 Tab）， Converter 的真正入口是工具栏「导出」按钮 → ExportDialog 模态框（选择排版模板 / 导出配置 / 进度）， 模板管理在「设置」按钮 → SettingsDialog 的「模板库」Tab。已撤销侧栏 Tab 方案，改为对话框。

### 3.1 撤销侧栏 Tab 方案（恢复纯文档预览）

- WorkspaceSidebar.axaml / .cs 还原为工作线 0/1 的纯文档预览（Toolbar + TabStrip + Canvas）

- AppShellViewModel.cs 枚举还原为 { Documents, Settings }，恢复 IsSettingsTabSelected

- MainWindow.axaml.cs 删除 InjectConverterServices()（控件不再嵌入侧栏）

### 3.2 新建 ExportDialog（承载 Converter，忠实复刻 demo）

- 新建 Views/ExportDialog.axaml + .axaml.cs：Avalonia Window + ShowDialog（模态），Shell 画刷统一深色，540×620

- ① 选择排版模板：动态生成模板行（单选 + 名称/版本 + 「可导出」徽标），「管理模板」链接跳转 SettingsDialog 模板库 Tab

- ② 导出配置：Word/PDF 格式切换、PDF 单栏/双栏 PdfLayoutMode、输出文件路径 + 浏览（SaveFilePicker）

- ③ 引文校验：后端无此能力，省略（已知缺口）

- ④ 进度：不确定 ProgressBar + 状态文本（待导出/转换中/完成/失败）+ 错误日志

- 转换逻辑：engine.ConvertAsync(mdPath, templateId, format, pdfLayoutMode, ct) + 输出路径校验/移动 + 成功状态文案（复刻自 ConvertTab.axaml.cs）

### 3.3 新建 SettingsDialog（模板库接通，忠实复刻 demo）

- 新建 Views/SettingsDialog.axaml + .axaml.cs：Window + ShowDialog，640×520

- 5 个 Tab：通用 / 模型管理 / Zotero / 模板库 / 快照策略（与 demo 一致）

- 「模板库」Tab：模板列表 + 导入/种子/刷新/删除（CRUD 接 ConfigManager，逻辑复刻自 TemplateTab.axaml.cs）

- 其余 4 个 Tab：显示居中「该功能待接入」占位（模型管理属工作线 4）

- 支持 initialTab 参数：ExportDialog「管理模板」可定位到「模板库」Tab

### 3.4 接通按钮

- MainWindow.axaml：「设置」按钮 IsEnabled → True，Click="OnOpenSettingsClick"

- MainWindow.axaml.cs OnExportDocumentClick 改为：确保文档存盘 → 弹 ExportDialog(configManager, engine, currentFilePath)

- 新增 OnOpenSettingsClick → 弹 SettingsDialog(configManager)

- 「保存」按钮 OnSaveDocumentClick 完全不动（保存 = 存 .md，与导出无关）

- 测试 MainWindowTests 更新：SetupShellCommandButton 从「待接入禁用」列表移除

### 关于现有 ConvertTab / TemplateTab

- ConvertTab.axaml(.cs) / TemplateTab.axaml(.cs) 及其测试保留不动（仍编译、测试仍通过），现已被对话框取代，后续可在独立清理 PR 中移除。

### 已知后端缺口（记录在案，本次不实现）

- 无转换进度上报 → ExportDialog 用不确定进度条，不伪造步骤。

- 无引文校验 → ExportDialog 省略该节。

- 设置项无后端（语言/字体/模型/Zotero/快照策略）→ SettingsDialog 非「模板库」Tab 显示占位。

### 3.5 后续可选优化

- 转换成功后，如果输出是 PDF，提示用户是否直接在 PdfWorkspace 中打开

  - ExportDialog PDF 转换成功后，进度区显示「在 PDF 查看器中打开」按钮；点击后关闭对话框，MainWindow 读取 ExportDialog.PendingOpenPdfPath 并调用 PdfWorkspaceControl.ShowPdfAsync(path, name, isTemporary:false) 在左侧栏打开（侧栏切到 PDF 模式）

- 引文校验后端能力具备后，补回 ExportDialog 的「引文校验」节

  - 暂不做（已知后端缺口）：BibtexParser 能解析 .bib 提取 CitationKey，但 DocumentConversionEngine.ConvertAsync 流程不碰引文校验，也无 .bib 来源（demo 里靠 Zotero 集成，现仍是占位）

- 清理移除已取代的 ConvertTab / TemplateTab

  - 已删除 ConvertTab.axaml(.cs) / TemplateTab.axaml(.cs) 及测试 ConvertTabTests.cs / TemplateTabTests.cs；转换/模板逻辑已由 ExportDialog/SettingsDialog 复刻；AppShellViewModel doc 注释改指向新对话框

## 工作线 4：RAG 接入

优先级：P1 涉及文件：新建 3 个 View 文件 + 改造 AiAssistantPanel.axaml + AiAssistantPanel.axaml.cs + 流式后端 状态：✅ 4.1–4.6 已实现并编译通过；新增 SSE 流式后端 + VM/前端测试，0 个新增回归。

与原任务描述的偏离（已确认的设计调整）： 1. 流式输出（用户新增要求）：LlamaServerChatClient.StreamCompletionAsync (SSE) + LocalAiService.AskStreamAsync，问答气泡逐字浮现；AskAsync 保留供评测。 2. 对话数据源：用 ObservableCollection<ChatTurn> Turns（结构化气泡）取代 ConversationText（纯文本）。 3. 「快照」View 命名：原写 RagDebugView，实际实现为 RagSnapshotView（语义=检索块结构化卡片，非纯调试文本）。 4. 云 API 设置位置：原计划放 RagCorpusView 折叠面板，实际按用户决定放进 SettingsDialog「模型管理」Tab 的独立栏目（顶部「当前生效配置」横幅 + 推理后端单选）。

### 4.1 创建 RAG 对话 View

- 新建 Views/RagChatView.axaml + .axaml.cs

- 布局：上方对话记录（ItemsControl 绑定 RagTabViewModel.Turns，按 IsUser 分助手/用户气泡），下方输入框 + 发送按钮 —— 用 Turns 取代原计划的 ConversationText，支持逐字流式

- 输入框绑定 InputText，发送按钮调用 SendAsync（Enter 发送 / Shift+Enter 换行）

- 显示加载状态（IsBusy，发送按钮变「停止」，可取消）

- 清空按钮调用 ClearConversation

### 4.2 创建语料管理 View

- 新建 Views/RagCorpusView.axaml + .axaml.cs

- 布局：

  - 语料文件列表（卡片 ItemsControl 绑定 CorpusFiles + 本地搜索过滤）

  - 选中项绑定 SelectedDocument

  - 添加文档按钮（文件选择器 → AddDocumentFromPathAsync）

  - 刷新按钮 → RefreshCorpusAsync

  - 删除按钮 → DeleteSelectedDocumentAsync

- 显示状态（StatusText）和加载状态（IsBusy）；计数行显示文件数 + CorpusChunkCount

### 4.3 创建检索快照 View

- 新建 Views/RagSnapshotView.axaml + .axaml.cs（原计划名 RagDebugView，重命名以匹配 demo「快照」语义）

- 布局：

  - 顶部计数行（LastRankedChunks 个检索块 + LastUsedSparsePrefilter）

  - 检索块卡片（ItemsControl）：Citation 角标 + FilePath · SectionTitle + ContentKind + Text 截断

  - 检索调试原文（RetrievalDebugText，Expander 只读展开）

  - 未提问时空态

### 4.4 改造 AiAssistantPanel

- AiAssistantPanel.axaml：Row 0 三 Tab（问答/文献/快照）+ 内容区三个子 View 堆叠（RagChatView / RagCorpusView / RagSnapshotView）

- AiAssistantPanel.axaml.cs：

  - OnLoaded 取 AppShellViewModel.RagTabViewModel 赋为三个子 View 的 DataContext

  - 子 View 显隐由代码后端按 SelectedAiPanelTab 切换（非 XAML 绑定，避免 DataContext 覆盖导致全显堆叠）

- 底部输入框：已内嵌进 RagChatView，面板级共享输入框移除

### 4.5 RAG 初始化流程

- 首次切到问答 Tab / 输入框获得焦点时触发 RagTabViewModel.InitializeAsync()（RagChatView GotFocus 预热，幂等）

- 初始化期间显示加载状态（StatusText）

- 初始化失败写入 StatusText，不阻塞应用

### 4.6 云 API 设置

- SettingsDialog「模型管理」Tab 增设「云 API」栏目（非 RagCorpusView 折叠面板，按用户决定）

- 顶部「当前生效配置」横幅 + 推理后端单选（本地 llama-server / 云 API），显式标明当前在用哪个后端

- 绑定 CloudBaseUrl / CloudApiKey(密码遮罩) / CloudModel / CloudEnableThinking / CloudReasoningEffort

- 保存按钮调用 SaveCloudSettings

## 跨工作线收尾任务

所有工作线完成后的集成验证

### 验收清单

工作线 0（Shell 布局修正）：

- Command Bar 中不再有独立的「打开PDF」按钮

- 「打开」按钮可选择 .md 和 .pdf 文件，按扩展名自动路由到编辑器或 PDF 查看器

- 打开 PDF 后查看器显示在左侧栏，中间编辑区保持不变（不切换为空/被覆盖）

- 关闭 PDF 后左侧栏恢复为文档预览面板

- AI 面板切换到「文献」或「快照」Tab 时，底部输入框隐藏

工作线 1-4（模块接入）：

- 从「打开」按钮选择 .md 文件 → 编辑器加载内容 → 修改 → 「保存」写回文件

- 编辑器中切换「编辑/预览」模式正常

- 「导出」按钮 → ExportDialog 选模板 → 转换成功 → 输出文件可打开（PDF 可直接在左侧 PdfWorkspace 打开）—— 注：Converter 入口已由原计划的「侧栏转换 Tab」改为「导出」按钮模态框（见工作线 3 方案修正）

- 「设置」→ SettingsDialog「模板库」Tab → 导入/删除模板正常 —— 注：模板管理已由原计划的「侧栏模板 Tab」改为设置对话框（见工作线 3）

- AI 面板「问答」Tab → 输入问题 → RAG 流式返回答案（逐字浮现 + 可停止）

- AI 面板「文献」Tab → 添加/删除/刷新语料文档

- AI 面板「快照」Tab → 查看本次检索的结构化块 + 调试原文

- 深色/浅色主题切换正常（含本轮修复：编辑器深色区禁用按钮可见性、PDF 左栏主题一致性、编辑器占位标签隐藏）

- 无内存泄漏（关闭窗口时所有服务正确 Dispose，见工作线 1.5）

### 测试补充

- RagTabViewModel 单元测试 —— RagTabViewModelTests（6 项：Turns/SendEnabled/Provider 规范化/清空/ActiveProviderSummary 跟踪）

- AppShellViewModel 覆盖 —— 部分覆盖（MainWindowTests 启动装配 + EditorChromeThemeTests 主题切换/文档打开/编辑器标签显隐）

- 服务管线注入集成测试 —— MainWindowTests 覆盖 Program→App→MainWindow→AppShellViewModel 装配 + AvaloniaEdit Fluent 主题加载

- Converter 接入后的端到端测试 —— ExportDialog 已可用但未补端到端转换测试（转换核心逻辑在 WeaveDoc.Converter.Tests 有覆盖）